雨露花园二期人防入口封堵板采购安装项目（二次）

招标文件

招 标 人： 江苏世纪新城投资控股集团有限公司 (公章)

法定代表人(或代理人) ：                     (签章)

招标代理机构： 大洲设计咨询集团有限公司 (公章)

法定代表人(或代理人) ：                   (签章)

2021年12月

目    录

第一部分       投标须知前附表及投标须知

第二部分       通用条款

第三部分       专用条款及合同主要条款

第四部分       具体技术标准

第五部分       评标办法及评标规则

附    件       投标文件格式

第一部分  投 标 须 知

（前 附 表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 雨露花园二期人防入口封堵板采购安装项目（二次） |
| 2 | 采购单位 | 江苏世纪新城投资控股集团有限公司 |
| 3 | 代理单位 | 大洲设计咨询集团有限公司 |
| 4 | 供货地点 | 盐城经济技术开发区雨露花园二期小区内 |
| 5 | 项目规模 | 本项目估算价约50万元 |
| 6 | 承包方式 | 包工包料 |
| 7 | 质量标准 | 合格（符合人民防空行业标准和规范要求），质保期2年。 |
| 8 | 供货期 | 15日历天内完成供货、安装、调试并通过招标人及主管部门验收。 |
| 9 | 招标内容 | 雨露花园二期人防入口封堵板、制作、供应、运输、安装及相关伴随服务等。具体技术参数以招标文件和报价清单为准，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。 |
| 10 | 资金来源 | 国有自筹，100% 。 |
| 11 | 投标申请人应当具备的主要资格条件及要求 | 1.投标申请人必须是在中国境内注册，具有独立法人资格的生产厂家，且须具备有效的国家人民防空办公室颁发的《人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书》且在《江苏省民防局关于人防工程防护设备定点生产和安装企业名单》中的企业。 2.业绩要求：无。 3.财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。 4.信誉要求： 4.1投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。 4.2投标人没有被江苏世纪新城投资控股集团有限公司暂停参加本司招投标活动且在处罚期内。 5.投标申请人须保证项目负责人、授权委托人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2020年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2020年1-6月养老保险均在本单位缴纳），投标时无需提供缴费记录证明，中标候选人公示前、异议（投诉）提出相关单位需提供缴费记录给招标人核验。 6.本次招标不接受联合体投标。 7.符合相关法律、法规规定的其他要求。 |
| 12 | 资格审查方式 | 采用资格后审的方法确定合格的潜在投标人。 |

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金金额为人民币 捌仟 元整。 投标保证金的交纳与退回须满足招标文件要求。 |
| 15 | 招标文件发售 | 2021年 12 月 21 日起。 |
| 16 | 投标疑问送达时间及地点 | 2021年 12 月 24 日12:00时前送至大洲设计咨询集团有限公司。 |
| 17 | 答疑文件领取时间及地点 | 时间：2021年 12 月 24 日 18:00 时前。 地点：“江苏世纪新城投资控股集团有限公司网站”发布，请各投标人自行及时查询，否则责任自负。 |
| 18 | 投标报价方式 | 采用“全费用综合单价”报价。 |
| 19 | 计价方法 | 采用“工程量清单计价”法 |
| 20 | 投标人的 替代方案 | 不允许投标人提交替代方案。 |
| 21 | 投标文件的 份数 | 正本1份,副本3份。 |
| 22 | 投标文件提交地点截止时间 | 提交地点: 盐城经济技术开发区新嘉源工业邻里中心16#楼1楼开标室。 截止时间:2021年 12月 25 日10时00分。 |
| 23 | 开 标 | 开始时间: 2021年 12 月 25 日10时00分； 地 点：盐城经济技术开发区新嘉源工业邻里中心16#楼1楼开标室。 |
| 24 | 时 间 | 本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准。 |
| 25 | 评标方法 | 合理低价法（详见第五部分）。 |
| 26 | 招标人联系人 | 颜鹏13515130107 |
| 27 | 代理机构联系人 | 杨东斌 15366518998 |

一、投 标 须 知

1、工程综合说明：

1.1项目名称：雨露花园二期人防入口封堵板采购安装项目（二次）。

1.2采购单位：江苏世纪新城投资控股集团有限公司。

1.3代理机构：大洲设计咨询集团有限公司。

1.4供货地点：盐城经济技术开发区雨露花园二期小区内。

1.5项目规模：本采购项目最高限价为：  46.61  万元。

1.6承包方式：包工包料。

1.7质量标准：合格（符合人民防空行业标准和规范要求），质保期2年。

1.8供货期：15日历天内完成供货、安装、调试并通过招标人及主管部门验收。

1.9招标范围：雨露花园二期人防入口封堵板、制作、供应、运输、安装及相关伴随服务等。具体技术参数以招标文件和报价清单为准，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

1.10招标文件：本采购项目招标文件由投标须知前附表及投标须知、通用条款、专用条款及合同主要条款、评标办法及评标规则、投标文件格式、工程量清单以及按通用条款3.3、4.1 发出的答疑文件或补充通知等组成。

2、资金来源：

2.1本采购项目资金来源：国有自筹。

3、投标人资格要求:

3.1投标申请人必须是在中国境内注册，具有独立法人资格的生产厂家，且须具备有效的国家人民防空办公室颁发的《人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书》且在《江苏省民防局关于人防工程防护设备定点生产和安装企业名单》中的企业。

3.2业绩要求：无。

3.3财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

3.4信誉要求：

3.4.1投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

3.4.2投标人没有被江苏世纪新城投资控股集团有限公司暂停参加本司招投标活动且在处罚期内。

3.5投标申请人须保证项目负责人、授权委托人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2020年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2020年1-6月养老保险均在本单位缴纳），投标时无需提供缴费记录证明，中标候选人公示前、异议（投诉）提出相关单位需提供缴费记录给招标人核验。

3.6本次招标不接受联合体投标。

3.7符合相关法律、法规规定的其他要求。

4、资格审查方式

4.1本项目采用资格后审的办法确定合格的潜在投标人。

4.2潜在投标人获取招标文件后放弃投标的，应在开标前向招标人提出书面申请，说明其放弃理由；其理由没有得到招标人认可或未提出书面申请而放弃投标的，除不可抗力情况外，招标人将不再邀请该投标人参与招标人其它项目的投标，已经递交投标保证金的，暂缓退还其投标保证金。

5、投标有效期

5.1本采购项目投标有效期为90(日历天)。

6、投标保证金

6.1投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

6.2本项目投标保证金为人民币 捌仟 元整（￥ 8000.00 元），投标保证金的交纳形式为投标人开具的有效银行本票或银行汇票。不接受电汇、转账、现金、现金交款单、支票或其他形式的保证金。

江苏世纪新城投资控股集团有限公司投标保证金专户帐户

开户名：江苏世纪新城投资控股集团有限公司

开户行：建行盐城开发支行

银行账号：32001735336059090909

注：投标保证金须在提交投标文件时直接交给招标人。投标人如未按文件约定提供有效银行本票或银行汇票，直接将保证金汇入招标人账户，其投标文件将被拒收。

6.3未中标人的投标保证金现场退还，中标人的投标保证金待履约保证金交纳，并签订合同后方可退还（无息）。

6.4如中标人中标后放弃中标资格，其投标保证金予以扣除，且该投标人不得参加江苏世纪新城集团及相关公司的任何项目投标。

6.5发生下列情况之一，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

6.5.1投标人在投标有效期间，投标人撤回或撤销投标。

6.5.2投标人在投标过程中弄虚作假，干扰正常招、投标秩序。

6.5.3投标人相互围标、串标的。

6.5.4投标人中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。
    6.5.5投标人中标后拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的。

7、履约保证金
    中标人签订合同前向招标人缴纳中标价10%的履约保证金，履约保证金以转帐或电汇或网汇形式汇转至招标人指定帐户并存于招标人处，待项目结束并通过验收合格且无违约、 无农民工工资拖欠情形下一次性无息退还。

8、招标文件发售

8.1招标文件开始发售时间：自本项目招标公告发布之日起。

8.2招标文件发售地点：本项目招标公告附件下载。

9、招标文件的澄清

9.1疑问送达时间：2021年 12月  24  日12：00时前。

9.2疑问送达地点：大洲设计咨询集团有限公司。

9.3答疑文件领取时间：2021年 12月   24   日18:00时前。

9.4领取答疑文件地点：“江苏世纪新城投资控股集团有限公司网站”发布，请各投标人自行及时查询，否则责任自负。

10、投标报价

10.1本工程投标报价采用“工程量清单计价”法（工程量计算规则依据《建设工程工程量清单计价规范》）。投标人应根据招标人提供的工程量清单和施工图纸计算工程项目的综合单价和合价。工程量清单中每一个子目的单项均需计算并填写综合单价、合价。投标人对招标人提供的工程量清单如有异议（包括对工程量清单中漏项的疑问），应在收到招标文件后按投标须知中规定的疑问送达时间前以书面形式向招标人提出。各投标人不得对招标人答疑后的工程量清单的内容进行调整。对施工中发生的措施费及可预见、不可预见费用等所有费用由施工单位在投标报价是综合考虑，结算时全费用综合单价不调整。工程结算时，除按合同约定的方法进行调整外，其它一次性包死。

10.2投标报价统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分(精确到小数点后二位数)。

如投标总价与依据单价计算结果不一致时，以各投标单价乘以工程量修正后的总价与原总价较低的为准，小数点有明显错误的除外；当大小写金额不一致时，以大写金额为准。如现场未查出单价汇总与合价不一致，结算时以不利于中标人的方式相应调整单价。

10.3投标人应自行到招标指定地点进行踏勘，并主动向招标人了解项目情况，索取投标所需要的资料，了解项目需求情况及相关要求、任何其它足以影响投标报价的情况；任何因忽视或误解而导致的费用索赔或供货期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

10.4根据国家相关规定，凡要求投标人办理的一切手续（包括投标和中标后的各种手续，结算开票等）均由投标人自行调查并办理，并承担一切费用。

10.5各投标人报价时必须充分考虑质保期间（本项目的质保期为2年, 质保期内包含维保服务）服务费用的因素，结算时中标综合单价不作调整。

10.6本采购项目必须确保安全，投标人自行承担供货过程中的任何状况下的安全责任。

10.7供货数量按实际供货验收合格的数量为准。

招标人保留增加或减少工作量的权利，合同价相应调整，但投标的综合单价不变。

特别说明：投标人自行承担项目采购过程中的安全问题、任何状况一切问题和责任与招标人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由投标人自理。

注：因新冠肺炎疫情防控造成的承包人损失以及施工现场疫情防控的费用支出和人工、材料设备、机械价格的波动等费用增加均由承包人承担，结算时不再增加相关费用。

11、投标报价的计价方法

11.1本工程投标报价采用“工程量清单计价”法（工程量计算规则依据《建设工程工程量清单计价规范》）。投标人应根据招标人提供的工程量清单和施工图纸计算工程项目的综合单价和合价。工程量清单中每一个子目的单项均需计算并填写综合单价、合价。投标人对招标人提供的工程量清单如有异议（包括对工程量清单中漏项的疑问），应在收到招标文件后按投标须知中规定的疑问送达时间前以书面形式向招标人提出。各投标人不得对招标人答疑后的工程量清单内容进行调整。对施工中发生的措施费及可预见、不可预见费用等所有费用由施工单位在投标报价是综合考虑，结算时全费用综合单价不调整。工程结算时，除按合同约定的方法进行调整外，其它一次性包死。

11.2投标报价统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分(精确到小数点后二位数)。

12、招标控制价的编制：

招标控制价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价。

13、评标办法和评标规则

13.1本采购项目评标办法为：合理低价法，具体评标办法和评标规则详见本文件第五部分。

14、定标办法

14.1本采购项目由招标人依照国家有关法律、法规定标。具体评标办法和评标规则详见本文件第五部分。

15、投标文件份数

15.1投标文件为正本1份，副本3份。

16、投标文件递交

16.1截止时间：2021年 12月  25  日  10  时 00 分。

16.2地点：盐城经济技术开发区新嘉源工业邻里中心16#楼1楼开标室。

17、开标

17.1时间：2021年 12 月  25  日  10  时 00 分。

17.2地点：盐城经济技术开发区新嘉源工业邻里中心16#楼1楼开标室。

第二部分  通用条款

1、项目概况

1.1项目概况：见投标须知和前附表。

2、投标费用

2.1投标人应承担其参加本次招标活动自身所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、招标文件的澄清

3.1 投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请在领取招标文件一日内向大洲设计咨询集团有限公司索取，否则责任自负。

3.2 投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以书面形式将投标疑问加盖投标人公章后，在招标文件前附表规定时间前送至或传真给大洲设计咨询集团有限公司，如在规定期限内未送疑问或未按规定报送投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

3.3 招标人将书面答疑文件在招标文件前附表规定时间前发放给各投标人，未收到答疑文件的投标人，请在一日内向招标人或大洲设计咨询集团有限公司书面查询，逾期责任自负。

3.4 投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

4、招标文件的修改

4.1投标截止时间前，招标人可能会以答疑文件或补充通知的方式澄清或修改招标文件，答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

4.2答疑文件或补充通知以书面形式发给各投标人及其他有关部门。

4.3为使投标人在编制投标文件时将答疑文件或补充通知的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在答疑文件或补充通知中明确）。

4.4招标文件及招标文件的澄清、修改、补充在同一内容的表述上不一致时，以最后一份书面文件表述为准。

5、投标报价

5.1见投标须知。

6、投标报价的报价方式

6.1本工程投标报价采用“全费用综合单价”报价。

7、投标报价的计价方法

7.1见投标须知。

8、投标文件的编制

8.1投标文件应包括的内容如下（但不限于）：

8.1.1投标承诺书；

8.1.2清单报价表；

8.1.3法定代表人身份证明书；

8.1.4授权委托书；

8.1.5营业执照(副本)复印件加盖投标人公章；

8.1.6《人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书》复印件加盖投标人公章；

8.1.7《江苏省民防局关于人防工程防护设备定点生产和安装企业名单》网上截图加盖投标人公章；

8.1.8开发区建设工程结算审核责任书；

8.1.9潜在投标人认为或招标文件需要提供的其他资料。

投标截止时间前投标人须将上列资料须装订成册成投标文件（一式四份，其中，正本一份，副本三份，原件材料直接装入封袋）并密封后送至约定地点。招标人在定标后、签订合同直至竣工验收的全过程中随时保留核验投标人资格的权利。

9、投标有效期

9.1投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

9.2在原定投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其诚信保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

10、投标保证金

10.1投标人须按投标须知第6条的要求交纳投标保证金。未按规定时间、要求交纳的投标保证金一律拒收。

11、现场踏勘

11.1投标人应按投标须知规定的时间和要求自行进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

12、投标文件的密封与标志。

12.1投标人应将投标文件的正、副本封面均须加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后密封，并在封袋上正确标明项目名称、投标人名称。

12.2所有投标文件装入封袋后必须在封口处密封并加盖单位公章。

12.3投标文件应标明正、副本，正、副本不一致时，以正本为准。

13、投标截止时间

13.1、投标人必须在前附表中规定的投标文件递交时间之内、规定的地点将投标文件递交给招标人或其委托的公证机关公证人员封存，逾期送达的投标文件不予接受。

14、投标文件的修改与撤回

14.1投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明"修改"或"撤回"字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

15、开标、评标、定标

15.1开标

开标按招标文件规定的地点公开进行，开标时间为投标截止时间；开标由招标人或委托招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。投标人可派法定代表人或者授权代表出席开标会，法定代表人或者授权代表须携带有效身份证件以便核查身份；投标人法定代表人或者授权代表未出席开标会的，视为其认同开标结果；开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；若投标文件未密封，或未提交投标保证金，招标人将宣布该投标文件无效；招标人应对开标过程做好记录，存档备查。

15.2评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。并根据招标文件约定推荐中标候选人。

15.3招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人。

15.4在评标过程中，如发现投标人标书雷同等不规范行为，经评标委员会评审可认定为不规范标书或作废标处理。

15.5投标人如有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，将被取消中标资格。

16、评标办法

16.1本采购项目评标办法为：合理低价法，具体评标方法及评标规则详见本招标文件第五部分。

17、无效标书的规定

17.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

17.2投标文件法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）中提供的相关身份证明材料复印件与核验原件信息不一致的；

17.3未按招标文件要求提供投标保证金的；

17.4未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

17.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

17.6投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

17.7项目经理与资格审查时不一致的；

17.8投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

17.9投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

17.10明显不符合技术规范、技术标准的要求；

17.12投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

17.13不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

17.13改变招标文件规定的暂列金额、暂定价格、规费或不可竞争费用的；

17.14投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合投标文件的要求；

17.15投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

17.16以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

17.17经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

17.18组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

17.19投标文件未按招标文件要求密封和标志的；

17.20在开标评标过程中，投标单位人员违反规定滞留开标现场、扰乱秩序、酗酒、大声喧哗、影响开标评标工作或采取其他方式对招标人和评委施加影响的。

17.21投标文件擅自改变招标文件工程量清单数量、计量单位、少项、漏项、多项及其详细要求；

17.22其它法律法规及招标文件规定的废标情形。

23、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

18、投标文件的澄清

18.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

18.2书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

19、开、评标秩序

19.1在投标文件的审查、澄清、评价过程中，投标人违反规定滞留在开标、评标场所、扰乱秩序、影响工作，或者采取其他方式对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致被取消其中标资格。

20、其它

20.1投标人应附安全、质量事故处罚有效期内的相关资料（如果有）。如在处罚期内被限制投标而隐瞒事实、提供虚假材料参与投标的，一经发现、查实，即取消其投标资格；若已中标的取消其中标资格；给招标人造成损失的，依法追究其赔偿责任。并报有关行政监督管理部门，按有关法律法规，予以处罚、公开曝光 。

20.2投标须知、专用条款、答疑文件以及补充通知对本通用条款作出补充调整的，从其规定。

20.3本通用条款未尽事宜，按国家和省有关法律法规、规章要求处理。

第三部分  专用条款及合同主要条款

1、招标方式

1.1本采购项目评标办法为：“合理低价法”确定中标候选人。

2、投标报价文件编制的依据及要求

2.1招标人提供的工程量清单。

2.2招标人提供的现场情况。

2.3投标人报价时参照市场价格行情、自身综合实力、供货能力、管理水平等各项因素自主确定不低于企业成本价的投标报价。

2.4投标报价要求：

2.4.1投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括投标人在承诺供货期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成本采购项目要求、招标文件及工程量清单所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金（投标报价时统一按13%（附加税按相关规定执行）计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除）、供销部门手续费、包装费、运输费、验货费和各种检测费等并考虑了应承担的风险。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的直接和间接成本、利润、税金（投标报价时统一按13%（附加税按相关规定执行）计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除）、风险费、损耗、劳务、以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中，凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围以内。

竣工结算时除合同约定可调整的价款外其他均不调整，招标人不再另行增加费用。

如投标总价与依据单价计算结果不一致时，以各投标单价乘以工程量修正后的总价与原总价较低的为准，小数点有明显错误的除外；当大小写金额不一致时，以大写金额为准。如现场未查出单价汇总与合价不一致，结算时以不利于中标人的方式相应调整单价。

2.4.2政府现行税金（投标报价时统一按13%（附加税按相关规定执行）计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除）及涉及供货过程中的所有措施费均由投标人在投标报价中自行按规定考虑，不得让利。

3、合同主要条款：

买方（简称甲方）：（全称）

卖方（简称乙方）：（全称）

合同订立地点：

依照《中华人民共和国民法典》，及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本设备采购事项协商一致，订立本合同。

一、合同文件的组成：本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分

（1） 招标文件、图纸、中标通知书；

（2） 投标人提交的投标文件；

（3） 技术需求书；

（4） 标准、技术文件（包括图纸）等；

（5）双方有关本合同项下的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

二、产品名称、数量及规格

本合同所提供的设备具体型号、配置、数量及规格详见技术需求书。

三、合同范围和条件

总承包方式（交钥匙工程）：包括招标文件中规定的乙方的全部责任，包括清单内全部设备、辅材、线材、附配件的采购及安装、仓储保管、运输、围挡、各种税费、保险、装卸、系统集成、验收、备品备件、专用工具、质保期内维护费及缺陷处理费、墙地面修复费、基础构造、基础费用（确保使用安全）招标文件规定的其他所有项目和服务。

四、交货期

本合同的设备交货期：乙方接到甲方通知后  10  天内交货，交货后  5  天内完成安装并验收合格。设备验收以通过甲方及主管部门验收，双方交接验收签字之日为准。合同期限内乙方将制造好的设备交至甲方指定地点并安装。

五、 合同价款及履约保证金

合同价款：金额（大写）：（人民币）            元（￥           元）。

价款包含设备运输、安装、调试、检验费、资料费等所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，包含在乙方的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

履约保证金： 合同价的 10%。

履约保证金缴纳时间：合同签订前；

履约保证金形式：银行电汇或网上银行支付（无息）、银行保函（见索即赔）、保证保险本合同为固定单价合同，合同签订后，如无技术规格变更等合同约定的价格调整，合同单价不变，不因市场材料、配件等价格波动而调整合同价。乙方投标文件所提供的货物清单是对技术规格的响应，合同履行过程中，因乙方原因导致技术规格变更造成货物数量的增加，合同费用不调整；因乙方原因导致技术规格变更造成货物数量的减少，合同费用相应扣减（货物数量按实计量，对应单价按已有的单价确定）；因非乙方原因的技术规格变更造成货物数量的增加或减少，需要调整费用时，其对应的单价按下列方法确定：

（1）货物数量按实计量；

（2）货物报价清单中已有适用的单价，按已有的单价确定；

（3）货物报价清单中有类似的单价，参照类似的单价确定；

（4）货物报价清单中没有适用或类似的单价，由甲乙双方协商确定。

六、付款方式

1.全部供货、安装结束并经甲方及主管部门验收合格后，支付至实际供货价款的80%；验收合格且无违约、 无农民工工资拖欠情形下一次性无息退还。

2.按相关审计要求审计结束后，1 年内付至审定价款的97%；

3.质保期（两年）满无质量问题，全部付清。

以上付款均无银行利息。每次付款时，乙方需按规定提供相应的增值税专用发票。

七、质量保证

1.本合同设备质量保证期为 24 个月（起始时间： 自安装完成且验收合格之日）。

2.合同质量保证期内，合同设备如属乙方设计、制造、安装等原因所造成的质量问题均由乙方负责，乙方按甲方提出的合理时间，内容及要求进行免费修理或更换零件及总成，甲方在修理中给予配合。

3.在质保期内，如因甲方使用不当或违反操作使用说明造成的事故或损坏，乙方有义务帮助及时修理，费用由甲方承担。

4.质保期内，甲方通知故障后，乙方须在2小时内做出响应，6小时内免费提供解决方案，并根据甲方要求提供免费现场解决方案。质保期外，应接到甲方故障通知后12 小时内回复维修方案，24 小时内到达用户现场，48小时内排除故障。

5.质量保证期满后，乙方对甲方合同设备实行终身服务，费用按由合同甲乙双方友好协商确定。

6.乙方按合同附件甲方“技术需求书”提供的参数及要求完成图纸设计，由甲方在合同生效后一个月内进行“设计审查”，设计审查时同时确定质量控制点，主要配套件品牌等，审查费用由乙方承担，经甲方确认后乙方按图施工。

7.乙方应严格按照甲方“技术需求书”中的参数、配套件要求等执行，如乙方在生产中将出现部分配套件与技术需求书不一致的情况，需提前与甲方协商，得到甲方确认后方可生产。

八、包装及运输

1.设备对其进行必要的包装防护，做好防锈、防雨、隔离、固定等处理，保证设备在运输途中，安全无损坏。

2.乙方负责将设备运输至甲方场内，同时承担货物从制造厂到甲方场地的运保费。

3.乙方应在交货前7天内向甲方提供设备价值以及尺寸、重量等明细清单、预计到达甲方的时间等信息。

九、延期交货

1.乙方对技术协议书约定的每一项均应达标，严格按照约定执行，未能达到约定的某一项使用目标，甲方有权要求乙方限期整改或核减相应的费用，造成严重后果的甲方有权解除或终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方经济赔偿。

2.乙方延期交货的违约责任，除因甲方或不可抗力的原因而导致交货延期外，乙方每延期一天按1000元/天向招标人支付违约金；违约责任及发生的费用可以直接从应支付的货款中扣除，如延期交货超过15日，招标人有权单方解除合同。

3.如因乙方交货不合格从而影响甲方不能正常使用设备的，甲方可以单方向乙方发出书面解除合同通知书，乙方应双倍返还定金并赔偿甲方损失。

4.如因乙方原因，甲方根据法律规定和本合同约定解除本合同的，则乙方应当自收到书面解除合同通知书之日起30日内返还甲方已付全部款项，且需按法律规定承担违约责任并赔偿损失。

十、培训

1.乙方需无偿为买方设备操作、维护及维修的培训服务，在中标后5个工作日内提供培训服务方案，在设备调试验收完成，进行不少于5个工作日的操作、保养、维修培训。

2.设备交接时，乙方按甲方招标文件及技术需求书中相关资料、产品合格证、配套件合格证、有关试验调试合格资料参数等，包括随机工具、配件，列出书面清单和实物一并移交给甲方。

十一、在执行合同中的变更

1.在合同执行和实施过程中，甲方如果对设备的技术规格提出修改和变更，以书面形式向乙方发出修改和变更通知，对导致合同的费用或乙方所需的时间的增减的修改和变更，甲方应对合同价格或工期进行合理的调整。乙方须在收到甲方修改和变更通知后10个日历日内提出调整的要求，由双方商议签字确定。

2.乙方在执行合同期间，认为有必要对合同设备的技术规格进行适当调整时，应向甲方提出书面建议，经双方协商签字确认后方能继续下一阶段工作。

十二、解决合同纠纷方式

本合同自生效之日起，双方必须全面履行，未尽事宜，双方友好协商。如需修改合同，必须双方协商一致并达成书面协议。因合同履行发生纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同附件

技术需求书、乙方对本项目的投标文件正本、双方达成一致的修改文件、补充文件等是本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力，它们互相补充，互相说明，若前后有出入，以签订时间顺序（以时间最后的为准）为解释依据。

十四、其他约定事项

1.与本合同有关的技术资料的所有权属乙方，甲方有使用权，并有义务为乙方保密，不可转让给第三方，否则追究侵权行为。

2.本合同生效后，甲方应向乙方提供设备安装场地有关的基础资料。

3.乙方按甲方要求在设备的显著位置，印刷甲方要求的文字，字体及颜色由甲方确定。

4.乙方应按照甲方的要求开具发票给甲方。

5.1在本合同履行过程中，如中标人发生如下情形之一，招标人将视中标人严重违约，立即解除合同，没收中标人履约金，中标人承担违约责任并承担由此造成的一切损失。

（1）中标人不同意本采购项目合同条件，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

（2）中标人无正当理由，单方面要挟招标人提高合同价款；

（3）中标人无正当理由，单方面要挟招标人给予某种补偿；

（4）中标人无正当理由，怠于履行合同经招标人2次催促后仍未履行的。

5.2质量保修期从货物交付验收合格之日起计算。在保修期内，中标人怠于履行保修义务的，招标人可以委托第三方对工程进行保修，所需费用由招标人从保修金中提取，不足部分由中标人予以补足，但招标人需将所发生的费用和开支的详细记录提交给中标人。同时，招标人有权扣除违约金2000元/次。

6.招标人不允许中标人将项目转包和分包给任何第三方，如发现转包或分包行为，限令改正，否则招标人有权立即终止合同。

7.本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章，或合同专用章之日起生效，至合同货、款两清时自行失效。

8.本合同一式    份，甲方    份，乙方   份，均具有同等法律效力。

甲方：                       乙方：

地址：                       地址：

授权代表:                    授权代表：

电话：                       电话：

传真：                       传真：

开户银行：                   开户银行：

帐 号：                      帐 号：

合同订立时间： 年  月  日

第四部分   技术规格要求

- 一、项目名称

- 雨露花园二期人防入口封堵板采购安装项目（二次）

- 二、采购清单

- 货物清单数量及参数要求为最低限度要求，投标人可根据自身情况提供不低于货物清单要求的数量及参数。正偏离的部分包含在投标报价中。

| 序号 | 类型 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护密闭封堵板 | FMDB6030(6)板 | 樘 | 8 |
| 2 | 防护密闭封堵板 | FMDB7030(6)板 | 樘 | 1 |
| 3 | 防护密闭封堵板 | FMDB5030(6)板 | 樘 | 1 |
| 4 | 合计 |  |  | 10 |

注：报价包含项目所需的制作、运输、安装、税金、质保等所有费用。

第五部分  评标办法

- 本项目招标评标办法采用“合理低价法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过初步评审的投标人的有效投标报价进行详细评审，评标委员会在通过初步评审和详细评审的有效投标文件中，按照投标报价由低至高的次序向招标人推荐标明排序的1名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

- 一、评标标准和程序

- 评标委员会根据评审标准和招标文件规定的无效标条款对每一份投标文件进行评审，凡有招标文件规定的无效标条款规定情形之一的，作无效标处理。

- 投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

- 1、初步评审

- 评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的资料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

- 审查以投标人提供的下列资料为准：

- （1）投标人营业执照(副本)能有效识别二维码的复印件加盖单位公章。

- （2）投标人《人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书》复印件复印件加盖单位公章；

- （3）投标人《江苏省民防局关于人防工程防护设备定点生产和安装企业名单》网上截图加盖单位公章；

- 注：投标人未提交上述资料或资料不全的，则不予通过资格审查。

- 2、详细评审

- 2.1投标人的报价符合招标文件、招标答疑的要求,且经评审不低于成本。

- 2.2投标人的报价不高于招标控制价。

- 2.3投标人的投标报价不低于评标基准价。

- 评标基准价=A×K，以有效投标文件的评标价算术平均值为A，（计算算术平均值A时：若有效投标文件3≤有效投标文件<7家时，取算术平均值；若7≤有效投标文件<10家时，去掉其中一个最高价和一个最低价；若有效投标文件≥10家，去掉其中的二个最高价和二个最低价），K值在开标前由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为93%、94%、95%、96%。

- 说明：

- ①评标基准价的计算过程和计算结果均保留小数点后2位小数。

- ②评标基准价一经确定，评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

- ③有效投标人是指其投标文件未被评标委员会判定为无效标的投标人。

- ④上述1至3项按顺序进行评审，前一项未通过的不参与下一项的评审，不符合上述1至3项任意一项要求的，不予通过商务性评审，未通过商务性评审的投标人不作为中标候选人。

- 二、定标方法：

- 1、招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，依法确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 2、如投标报价相同，由评标委员会抽签确定排序。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

- 3、如排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订合同、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，重新招标。

- 4、对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

- 三、其它

- 1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

- 2、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

- 3、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

本

雨露花园二期人防入口封堵板采购安装项目（二次）

投 标 文 件

投标人（公章）：

法定代表人

或授权委托人（签字或盖章）：

二O二一年   月    日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月         日

经营期限：

姓    名：               身份证号：               系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

| 正面 |  |
| --- | --- |

| 反面 |  |
| --- | --- |

投标人(公章) ：

日期：        年      月      日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的                （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的         工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

委托代理人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

| 正面 |  |
| --- | --- |

| 反面 |  |
| --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年      月      日

## 投标承诺书

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                招标文件的全部内容，我方愿意以       元完成该招标项目，供货期：接到招标人通知后     日历天内完成供货并通过招标人及主管部门验收，质量要求达到国家“合格”（符合人民防空行业标准和规范要求）标准，质保期  2 年。

2.本次投标，我单位派出的项目负责人为       ,项目负责人联系电话             。

3．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．随同本投标承诺书提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（¥          ）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺符合招标文件以及满足招标人的面料材质相关要求。

（4）我方承诺完全响应招标文件的付款方式。

（5）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月       日

- 开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式        全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

设计单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

### 清单报价表

项目名称：雨露花园二期人防入口封堵板采购安装项目（二次）

| 序号 | 类型 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护密闭封堵板 | FMDB6030(6)板 | 樘 | 8 |  |  |  |
| 2 | 防护密闭封堵板 | FMDB7030(6)板 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 3 | 防护密闭封堵板 | FMDB5030(6)板 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  | 10 |  |  |  |

注：

1、全费用综合单价为完成整个招标范围内的全部工程总费用（包含设备运输、安装、调试、检验费、资料费等所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，包含在乙方的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。）

2、税费（投标报价时统一按13%（附加税按相关规定执行）计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除）。

3、国家政策性调价、市场价格变动均不作调整。各投标人需自行踏勘现场，报价中还包括为完成确保交通和施工安全措施费用。中标后竣工结算时全费用综合单价不予调整。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日