新都路南侧、北舍路东侧地块建设项目跟踪审计及一审服务项目

招  标  文  件

招 标 人：盐城世纪新城医疗健康管理有限公司(盖章)

法 定 代 表 人(或委托代理人) ：              (签章)

招标代理机构：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司(盖章)

法 定 代 表 人(或委托代理人) ：              (签章)

二〇二四年一月

目    录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标须知	6

第三部分  通用条款	12

第四部分  评标办法	20

第五部分  建设工程招投标通用评标规则	25

第六部分  合同格式	26

第七部分  投标文件格式	40

- 第一部分  招标公告

新都路南侧、北舍路东侧地块建设项目跟踪审计及一审服务项目招标公告

一、招标条件

本招标项目新都路南侧、北舍路东侧地块建设项目已经有关部门批准建设，招标人为盐城世纪新城医疗健康管理有限公司, 工程所需资金来源为自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的跟踪审计及一审服务进行公开招标，邀请合格的潜在投标人参加本项目的投标。

二、江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司受招标人委托具体负责本项目的招标事宜。

三、工程概况

1、项目名称：新都路南侧、北舍路东侧地块建设项目跟踪审计及一审服务项目

2、项目地点：盐城经济技术开发区境内。

3、项目规模：规划建筑面积约122857平方米，主要包含综合楼、病房楼、发热及肛肠门诊及配套用房等，计划总投资约为120000万元。

4、质量控制：二审误差率达到招标文件相关要求。

5、时间要求：收到完整的工程预算资料后7天内出具工程预算审定单，收到完整的工程结算资料后90天出具审核意见。

四、标段划分及招标内容

本次招标项目为一个标段，招标内容（包括但不限于）：新都路南侧、北舍路东侧地块建设项目的招标文件和预算审核、施工阶段全过程造价控制（含询价定价、签证变更审核等过程中一切造价咨询及审核）、工程竣工结算审核（一审）等造价咨询服务，具体详见招标文件。招标人保留对招标范围进行调整的权利。

五、投标人资格要求

1、投标人资质：投标人必须是中国境内注册具有本项目履约能力的独立法人。

2、项目组拟派人员的要求：

2.1项目组拟派人员至少包括（但不限于）以下人员：

①项目负责人1名：具有国家一级注册造价工程师注册证书（旧版注册证书为造价工程师证书，不分等级，下同），从事工程造价咨询业务不少于5年（以取得造价工程师或造价员资格的初始时间为准，下同），并具备工程类中级工程师及以上职称。

②土建专业、安装专业（专业以造价工程师注册证书专业为准，注册证书未体现专业的以执/职业资格证书资格证书为准）的造价工程师各1名：均须具有国家一级注册造价工程师注册证书，且从事工程造价咨询业务不少于5年。

③除上述①、②项人员外，其他人员必须是投标人本单位在岗在职的员工，人员数量、专业根据项目服务需要配备。

注：本项目评审时对项目组拟派人员仅审查项目负责人的资格，项目组其他人员投标时无须提供相关证明材料，签订合同前中标人须对照项目组拟派人员的要求将项目组人员表及其他人员相关证书报招标人处进行审查，如发现不符合要求的，取消其中标资格。

2.2 项目组组成人员驻场要求：

项目组日常驻场人员不少于3人，即项目负责人、土建专业、安装专业的一级注册造价工程师3人。其他项目组成员的根据专业需要进行调整，驻场人员须接受招标人的日常考核和值班安排。

3、业绩要求

投标人自2020年1月1日（含）以来（以提供的工程结算审定单或审计局审计结果出具的时间为准），具有同一项目单项咨询合同审定金额达35000万元及以上（以工程结算审定单或审计局审计结果的金额为准，同一项目出具多个审定单或审计局审计结果的，可累计计算）的房屋建筑工程的施工阶段全过程造价控制和工程结算审核业绩。

注：评审时以投标人提供的工程造价咨询合同复印件（加盖投标单位公章）及工程结算审定单（或审计局审计结果）复印件（加盖投标单位公章）为准。

4、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

5、信誉要求：投标人不得存在下列情形：

5.1被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级、盐城经济技术开发区区级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的。

5.2在招投标活动中因本招标文件第三部分16.1.1、16.1.2所列的失信行为，在“江苏省建设工程招标网”公示期间的。

5.3近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。（均自记录之日起至投标截止日止）

5.4被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。

5.5投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

5.6 投标人不存在盐住建招【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。

凡存在以上情形之一的，本项目招标人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，相关参与人因上述情形，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后情况的变化，改变已经作出的决定。

6、投标申请人须保证委托代理人及投标项目组成员（含项目负责人）均为本单位的正式职工，并确保从 2023年5月开始至投标截止之日当月至少连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2015年10月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年2月以后任意连续6月养老保险均在本单位缴纳）。投标时无需提供缴费记录证明，中标候选人公示前、异议（投诉）提出时相关单位需提供缴费记录证明原件给招标人核验（退休人员提供在本单位相关证明）。

7、本项目招标人不接受联合体投标。

六、招标文件的获取

本公告发布之日起至投标截止时间止，凡有意参加投标者，请各投标人自行在江苏世纪新城投资控股集团有限公司网http://www.jscncg.com/招标公告附件下载处自行下载。（投标人合理选择下载招标文件时间，逾期未下载造成无法提出答疑、无法投标等情形的，责任自负）。

七、投标文件递交截止时间及开标时间：2024年1月29日9：00 时（北京时间）。

八、投标保证金：本项目投标保证金为人民币壹万元整，具体要求详见招标文件。

九、资格审查办法：资格后审、合格制。

十、评标办法：综合评估法。

十一、发布公告的媒介

本次招标公告在江苏世纪新城投资控股集团有限公司网http://www.jscncg.com/、江苏省招标投标公共服务平台http://121.229.57.213:9001/#/newindex上发布。

- 十二、本项目招标期间，投标人须自行登录江苏世纪新城投资控股集团有限公司网http://www.jscncg.com/、江苏省招标投标公共服务平台http://121.229.57.213:9001/#/newindex，查询本项目的招标答疑、澄清修改文件、最高投标限价及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

十三、投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。

十四、本项目严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

十五、联系方式

招标人：盐城世纪新城医疗健康管理有限公司

地址：东湖国际品鉴中心2楼

联系人：吴先生             联系电话：0515-81690050

招标代理机构：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地址：盐城市盐都区服务大厦20楼2007室

联系人：陆先生、戴女士       联系电话：0515-68668032、18305116846

- 第二部分  投标须知

- 投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：盐城世纪新城医疗健康管理有限公司 地址：东湖国际品鉴中心2楼 联系人：吴先生 电话：0515-81690050 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 地址：盐城市盐都区服务大厦20楼2007室 联系人：陆先生、戴女士 电话：0515-68668032、18305116846 |
| 3 | 项目名称 | 新都路南侧、北舍路东侧地块建设项目跟踪审计及一审服务项目 |
| 4 | 建设地点 | 盐城经济技术开发区境内 |
| 5 | 工程规模 | 详见招标公告 |
| 6 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 7 | 质量控制 | 详见招标公告 |
| 8 | 时间要求 | 详见招标公告 |
| 9 | 资金来源及落实情况 | 自筹、已落实。 |
| 10 | 招标方式 | 公开招标 |
| 11 | 投标人资格 要求 | 详见招标公告 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 投标报价方式 | “固定费率”报价方式。 |
| 14 | 投标保证金 | 详见投标须知 |
| 15 | 最高投标限价 | 造价咨询服务费（含施工阶段全过程造价咨询基本收费、竣工结算阶段工程结算审核效益收费）最高投标限价：按《江苏省工程造价管理协会关于印发<江苏省工程造价咨询服务收费指导意见>的通知》（苏建价协【2022】7号）收费标准的40%计取。（如单个项目造价咨询服务费低于3000元的，则均按3000元计算）。计取造价咨询服务费收费不考虑<江苏省工程造价咨询服务收费指导意见>的通知》（苏建价协【2022】7号）文件附件2，钢筋及预埋件费用不另计算费用。 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份。 |
| 17 | 招标文件的 澄清 | 提交方式：2024年1月 12 日12：00时前书面（或以原件扫描件的形式发送至代理机构联系人邮箱：664950513@qq.com。邮件发送后必须同时电话告知，否则视同未提交。）提交。 获取时间：自2024年1月12 日18：00 时后在网上获取（招标公告发布的同一网站）。 |
| 18 | 踏勘现场 | 踏勘地点：同建设地点 踏勘方式：投标人自行踏勘项目现场 |
| 19 | 投标文件递交 截止时间（投标截止时间）及 地点 | 时间：2024年 1 月 29 日 9：00 时（北京时间） 地点：盐城经济技术开发区新嘉源工业邻里中心16#楼1楼开标室。 投标人开标必须出席的人员为投标人的法定代表人(或其委托代理人)，必须出席的人员未出席的或未提供本人居民身份证原件的，招标人或招标人委托的招标代理机构将拒收（退回）其投标文件。 |
| 20 | 开标时间及 地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 21 | 评标方法及标准 | 综合评估法 |
| 22 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 23 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）规定：投标人或者其他利害关系人对《招标投标法实施条例》规定应先提出异议的事项进行投诉的，应当附招标人的回复。已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出；投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 凡属于异议的事项，招标人直接收到或行政监督部门转办，都应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人的答复仍有异议的，可以向招投标监管机构投诉。 |  |
| 24 | 1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。 2、凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及最高投标限价等）。 3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 4、本招标文件的解释权归招标人所有。 |  |

- 投标须知

1、工程综合说明

1.1 本招标工程项目概况详见须知前附表。

1.2 招标文件的组成：本次招标文件由招标公告、投标须知（含前附表）、通用条款、评标办法、建设工程招投标通用评标规则、合同格式、投标文件格式、相关技术资料（含电子版）以及发出的答疑文件或补充通知（如有）等组成。

2、招标方式及招标范围、标段划分

2.1 本工程招标方式：见投标须知前附表

2.2 招标范围、标段划分: 见投标须知前附表。

3、资金来源

3.1本招标项目的资金来源和出资比例：见投标须知前附表。

3.2本招标项目的资金落实情况：见投标须知前附表。

- 4、投标人资格要求

4.1投标人资格要求详见投标须知前附表。

4.2本项目严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

- 5、投标有效期

本工程投标有效期为 90 日历天。

6、资格审查方式

本项目采用资格后审、合格制的方法确定合格的投标人。

- 投标保证金、履约保证金

7.1投标保证金

7.1.1投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

7.1.2本项目投标保证金为人民币壹万元整，保证金应当从本单位基本账户转出。投标保证金的交纳形式为投标人开具的有效银行本票或银行汇票(除华东三省一市的汇票外，其他汇票还须提供“解讫通知”联)、电汇、转账、支票或其他形式的保证金（现金除外），且开标时需提供相关投标保证金缴纳证明材料及银行开户许可证（或基本存款账户信息）。

对信用服务机构评定为 AA级及以上的投标人可免交投标保证金，不免除投标人违法、违规、违约责任的承诺。投标时需提供第三方信用报告复印件，且信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查证。

投标保证金专户账户

开户名：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

账号：16050000000041192

开户银行：华夏银行盐城分行

注：（1）投标保证金汇出单位及汇出帐号必须与投标报名单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户帐号完全一致，否则视为未缴纳投标保证金，其投标文件将被拒收。

（2）投标保证金缴纳证明材料及银行开户许可证（或基本存款账户信息）或信用报告除在投标文件中提供外，还须另单独准备一份在递交投标文件时提供给招标人核查，未提供的不予接收投标文件。

7.1.3未中标人的投标保证金中标公示结束后退还，中标人的投标保证金待履约保证金交纳，并签订合同后方可退还（无息）。

7.1.4如中标人中标后放弃中标资格，其投标保证金予以扣除，且该投标人不得参加集团及相关公司的任何项目投标。

7.1.5发生下列情况之一，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（1）投标人在投标有效期间，投标人撤回或撤销投标。

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，干扰正常招、投标秩序。

（3）投标人相互围标、串标的。

（4）投标人中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

（5）投标人中标后拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的。

7.2履约保证金

7.2.1本项目履约保证金为人民币10万元整，在中标通知书发出15日内，中标人将履约保证金以转账或电汇或网汇或数字人民币或经招标人认可的形式汇转至招标人指定账户并存于招标人处。

合同须在招标文件规定时间办理和签订。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第16日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

7.2.2履约保证金退还方式：当提交全部可用报告后，且无违约情形下一次性退还履约保证金（无息）。

- 8、招标文件的澄清和修改

8.1疑问送达时间：详见投标须知前附表。

8.2答疑文件领取时间：详见投标须知前附表。

8.3投标人对招标人提供的招标文件、招标文件的澄清、修改、补充文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件、招标文件的澄清、修改、补充文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

8.4招标文件、招标文件的澄清、修改、补充在同一内容的表述上不一致时，以最后一份书面文件表述为准。

- 9、现场踏勘

9.1 投标人按须知前附表的规定踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 投标人到工程实施现场进行踏勘时，应当充分了解现场的有关情况及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论招标人均不负责任，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 10、投标报价方式

10.1 投标报价应是招标文件约定范围内全部工作内容的价格体现。

10.2 投标报价应包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。包括但不仅限于：服务酬金（包含人员工资、社会福利费、管理费、规费、利润、税金、外勤等特殊津贴费、人员驻场跟踪服务费等）、可报销费用（指造价人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）和不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）。

10.3 报价主要根据投标文件中关于人员配备、服务内容以及服务期等进行报价。投标人根据自身和市场条件自行报价竞争。投标人应自行考虑合同期内人员社会平均工资的提高、通货膨胀等因素，一切风险及招标人要求的工作内容、范围视为已包含在投标报价中，除非在合同协议中另有规定，在合同实施期间招标人将不予调整。

10.4投标报价的方式：本服务项目采用“固定费率”投标报价的方式，投标人应根据国家及行业相关收费标准和项目实际情况确定投标报价费率。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并综合计入报价中。结算时中标费率不因上述因素而调整。本项目全部工程造价咨询服务内容的酬金结算时均包含在“施工阶段全过程造价咨询基本收费”及“竣工结算阶段工程结算审核效益收费”中，投标人需要综合考虑计入投标报价费率中，除以上费用外，招标人将不再另外支付任何阶段的任何工程造价咨询费用。

10.5投标报价的编制依据：

10.5.1 服务项目特点、情况、施工图纸。

10.5.2 相关服务收费标准、企业经营状况及行业市场行情。

10.5.3 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 11、最高投标限价

11.1本工程设定招标控制价（最高限价）：详见投标人须知前附表。

11.2 投标人的投标报价不得高于招标控制价（最高限价）费率，否则其报价为无效报价。

12、评标办法和评标规则

本项目评标办法采用“综合评估法”，评标委员会按评标办法推荐 1 名中标候选人，具体评标方法及评标规则详见本招标文件第四、五部分。

13、定标办法

本项目由招标人依照国家有关法律、法规及定标办法确定中标人，定标办法详见本招标文件第四、五部分。

- 14、投标文件的编制

本次招标投标文件共一个标书，标书的详细编制要求请参见通用条款第 3 条中的相关内容。

- 15、投标文件递交

15.1 投标截止时间：详见投标须知前附表。

15.2 投标文件递交地点：详见投标须知前附表。

- 16、开标

16.1 开标时间：详见投标须知前附表。

16.2 开标地点：详见投标须知前附表。

17、本招标文件提供以下附件：

17.1 法定代表人身份证明样式；

17.2 授权委托书样式；

17.3 投标函样式；

17.4开发区建设工程结算审核责任书样式；

17.5 标书封面、封袋样式。

- 第三部分  通用条款

1、工程现场条件

工程基本具备服务条件。招标人要求各投标人在投标截止期前均应到工程实施现场进行踏勘。

2、投标费用

投标人应承担其参加本次招标活动自身所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、投标文件的编制

- 3.1、标书应包括（但不限于）的内容如下：

3.1.1 法定代表人身份证明；

3.1.2 授权委托书（如有授权）；

3.1.3 投标函（允许另附一个详细说明）；

3.1.4 资格审查资料：

（1）投标人营业执照（副本）复印件（加盖投标人单位公章），如不带二维码，须同时提供原件；

（2）项目负责人的相关证书复印件（加盖投标人单位公章）、证明项目负责人从事工程造价咨询业务不少于5年的证明材料复印件（加盖投标人单位公章）（造价师资格证书、注册证书、造价员证书均可，需从证书中能证明相应年限）；

（3）符合公告要求的业绩证明材料复印件（加盖投标人公章）。

3.1.5 项目组成员表（格式自拟）；

3.1.6 开发区建设工程结算审核责任书；

3.1.7投标保证金缴纳证明材料及银行开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（加盖投标人公章）或信用报告复印件（加盖投标人公章）；

3.1.8评标办法中评审计分要求提供的相关材料复印件或网站截图（加盖投标人公章）；

3.1.9造价咨询服务工作方案；

3.1.10 投标人认为应该提供的其他资料。

注：上述材料的复印件均须合订成册，正本1份，副本4份。同时应提供一份电子档投标文件，载体为U盘，内容为加盖单位公章的完整投标文件PDF格式。

招标人在定标后、签订合同直至竣工验收的全过程中随时保留核验投标人资格的权利。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。若投标人提交的投标文件资料不全，或未按招标文件提供的投标文件格式提交投标文件，或未对招标文件作出实质性响应，将导致投标文件被拒绝。

投标文件中提供的资格审查资料必须真实有效，与原件一致（原件不得涂改，如有涂改须加盖原签发单位公章）、完整、清晰可辨，出现不符合上述任一情况的，资格审查均不予通过。

3.3、其它要求

3.3.1 招标文件提供的文件表式投标人应使用，但表式可以按同样格式拓展。

3.3.2 投标文件须用不能擦去的黑字书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

3.3.3投标文件如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印章（或签署）。

4、投标有效期

4.1 投标文件自投标截止时间起至投标须知规定的时间内有效。

4.2在原定投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

5、 投标保证金退还

5.1投标保证金退还时间：非中标候选人评标结束后退还，中标候选人（非中标人）中标公示结束后退还，中标人的投标保证金待履约保证金缴纳后退还。

5.2 投标人出现下列情况之一的，将取消其中标资格，并不予退还其投标保证金。

5.2.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

5.2.2中标人未能在招标文件规定的期限范围内提交履约保证金的；

5.2.3中标人无正当理由拒绝签订合同的；

5.2.4投标人弄虚作假骗取中标，其他投标人虚假投标、串标、恶意投诉，干扰招投标活动的。

- 6、 投标文件的密封与标志

6.1本次投标文件共分为一个标书，正本一份、副本四份。正副本封面须加盖法人章、法定代表人章印（或签署）后密封；封袋大小、数量根据需要自行制作，并在封袋上正确标明项目名称、投标人名称。所有投标文件装入封袋后都必须在封袋骑缝处加盖投标人公章。

原件直接装入标书封袋或单独装袋（封袋上正确标明项目名称、投标人名称）密封后随投标文件一起递交。

6.2 所有投标文件（含原件）装入封袋后都必须在封口处密封并盖公章。

6.3 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

7、投标文件递交

7.1投标人必须在前附表中规定的投标文件递交时间之内，在规定的地点将投标文件递交给招标人或其委托的招标代理机构人员封存，未按招标文件要求密封或逾期送达的投标文件不予接受。

7.2除相关证书、资料原件及本招标文件另有约定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

8、投标文件的修改与撤回

8.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

8.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第6.1项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

8.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照招标文件规定进行编制、密封、标记（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。

8.4投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

- 9、开标、评标、定标

9.1 招标人在投标须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加开标会议，参加开标会议的具体人员及要求见投标须知前附表。

开标由招标人或其委托的招标代理公司主持，并由投标人代表检查标书密封情况。工作人员当众启封有效投标文件及修改文件，宣读投标文件的主要内容，并请投标人授权代表在开标记录上签字确认。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复，并制作记录。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

9.2 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并根据评标办法约定的数量推荐中标候选人。

9.3 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人。

9.4 投标人如有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，将被取消中标资格。

10、评标办法

本工程评标办法为： 综合评估法 （详见第四部分）。

- 11、无效标条款

- 投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

11.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

11.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

11.3如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

11.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

11.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价（最高投标限价）的；

11.6同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

11.7未按招标文件要求提供投标保证金的；

11.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

11.9明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

11.10投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

11.11不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

11.12以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

11.13未按招标文件规定的格式填写，未按照投标文件编制要求编写，投标文件的组成不符合招标文件要求，投标文件内容不全、错误、混乱、前后不一致、与实际不符或关键字迹模糊、无法辨认的；

11.14投标函中明确的投标项目负责人与投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；

11.15按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；

11.16未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

11.17不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

11.18 工作方案为有标识的；

11.19本招标文件及法律、法规规定的其他无效投标情形。

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

- 12、串通投标和弄虚作假行为认定

参与招标投标活动的各方主体出现下列情形之一的，按《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标串通投标和弄虚作假行为认定处理办法》苏建规字〔2014〕2号文件处理。

12.1 招标人或者其委托的招标代理机构在招标过程中有下列情形之一的，属于与投标人串通投标：

（一）招标人或者招标代理机构在开标前开启投标文件并将有关信息直接或者间接泄露给其他投标人；

(二)招标人或者招标代理机构直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(三)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(四)招标人或者招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件；

(五)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为：

1、直接或者间接向投标人泄露获取资格预审文件或者通过资格预审的投标申请人，或者已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的；

2、直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的；

3、与投标人商定压低或者抬高标价，中标后给予投标人或者招标人额外补偿的；

4、故意损毁、篡改特定投标文件内容，或者在资格预审活动中损毁、篡改特定资格预审申请人提交的资格预审申请文件；

5、法律、法规、规章规定的其他行为。

12.2 投标人在投标过程中有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

(一)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(二)投标人之间约定中标人；

(三)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(五)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动：

1、根据相互约定不按照资格预审文件要求提交资格申请文件的；

2、根据相互约定撤回投标的；

3、按照相互约定不实质性响应招标文件的；

4、按照相互约定制定投标方案的；

5、相互约定给予未中标的投标人费用补偿的。

6、法律、法规、规章规定的其他行为。

12.3 投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制：

1、不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

2、不同投标人的投标文件的编制者为同一人；

3、不同投标人的投标文件由同一投标人的附属设备打印、复印的；

4、不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或者不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的。

12.4  投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假骗取中标的行为：

（一）以他人名义投标的。具体情形包括：

1、通过受让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加投标的；

2、由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

3、项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

4、投标保证金不是从投标人的账户缴纳的；

5、法律、法规、规章规定的以他人名义投标的其他行为。

（二）以其他方式弄虚作假的。具体情形包括：

1、使用伪造、变造的许可证件；

2、提供虚假的财务状况或者业绩；

3、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4、提供虚假的信用状况；

5、投标文件中有与事实不符的承诺材料；

6、隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息；

7、法律、法规、规章规定的弄虚作假的其他行为。

13、 投标文件的澄清

13.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

13.2 书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

14、开、评标秩序

在投标文件的审查、澄清和评价过程中，投标人违反规定滞留在开标、评标场所、扰乱秩序、影响工作，或者采取其他方式对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

15、 授予合同

15.1招标人应当自确定中标人之日起将中标结果公示三日（公示地点：本招标项目招标公告发布的同一媒介）。

15.2招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起30内，按照国家有关规定和招标文件及中标人的投标文件订立书面合同。不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 16、 其他

16.1招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下16.1.1以及16.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

16.1.1 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和 规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

16.1.2投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1-3个月：

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以 中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已 醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实 或法律依据的，公示1个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法 手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。

16.2 投标人在投标文件中应附安全、质量事故处罚有效期内的相关资料（如有）。如在处罚期内被限制投标而隐瞒事实、提供虚假材料骗取投标、中标的，一经发现、查实，即取消其投标资格；若已中标的取消其中标资格；给招标人造成损失的，依法追究其赔偿责任，并报有关行政监督管理部门，按有关法律法规、予以处罚、公开曝光。

16.3 投标须知以及答疑文件、补充通知对本通用条款作出补充调整的，从其规定。

16.4 本通用条款未尽事宜，按国家和省有关法律法规、规章要求处理。

16.5 本招标文件的解释权归招标人所有。

- 第四部分  评标办法（综合评估法）

本工程招标评标办法采用“综合评估法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过初步评审的投标人从投标报价、企业综合实力、投标人业绩、造价咨询服务工作方案等方面对投标文件进行综合评审。采取计分制，按照得分由高至低产生1名中标候选人。如总得分相同，由评标委员会推荐人员现场抽签确定排序。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

一、评标标准和程序

投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

（一）初步评审

评标委员会对开标过程中发现的情况予以评审，被评审为废标的投标人不能进入本阶段的评审。

1、资格审查：

评标委员会对所有参加开标，且未被视为废标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的资料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

审查以投标人提供的下列资料为准：

- （1）投标人营业执照（副本）复印件（加盖投标人单位公章），如不带二维码，须同时提供原件；

- （2）项目负责人的相关证书复印件（加盖投标人单位公章）、证明项目负责人从事工程造价咨询业务不少于5年的证明材料复印件（加盖投标人单位公章）（造价师资格证书、注册证书、造价员证书均可，需从证书中能证明相应年限）；

- （3）符合公告要求的业绩证明材料复印件（加盖投标人公章）。

注：招标人要求提交的证书等资料如因年检或变更登记或资质延续等原因无法提供，投标人需提供受理单位出具的证明（须标明有效期）原件，并附加盖投标人公章的证书等资料复印件，方予认可。如受理单位无法出具证明的，则须提供近期网上办理状态截图，书面打印并加盖投标单位公章。

投标人未提交上述资料或资料不全的，则不予通过资格审查。投标人提供的上述资格审查资料必须保证复印件与原件一致，且复印件完整、清晰(钢印除外)可辨，原件不得涂改，如有涂改需要加盖原签发单位公章，否则资格审查资料不予以通过。

2、响应性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，未响应的按废标处理。

审查标准主要 有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、工期、质量、投标保证金、投标有效期等方面。

符合以上要求的，通过响应性审查，否则不予通过评审。

（二）详细评审

1、投标报价（80分）

造价咨询服务费（含施工阶段全过程造价咨询基本收费、竣工结算阶段工程结算审核效益收费）投标费率等于最高投标限价费率的得基本分70分，投标费率在最高投标限价费率基础上每下浮1%（投标报价与最高投标限价费率相减）加1分，本项最多加10分。

投标报价得分=基本分+（最高投标限价费率-投标费率）/1%*1

说明：投标报价得分的计算结果保留2位小数（第3位小数四舍五入）。

2、企业综合实力（2分）

投标人获得有效期内省级及以上工程造价管理协会颁发的工程造价咨询企业信用等级证书达省级AAAAA级或国家AAA级（AAA、AAA-）的得2分，省级AAAA级或国家AA级（AA、AA-）的得1分，省级AAA级或国家A级的得0.5分。以证书复印件（加盖投标人公章）或官方网站截图（加盖投标人公章）计分。

3、投标人业绩（3分）

投标人自2020年1月1日（含）以来（以提供的工程结算审定单或审计局审计结果出具的时间为准），具有同一项目单项咨询合同审定金额达35000万元及以上（以工程结算审定单或审计局审计结果的金额为准，同一项目出具多个审定单或审计局审计结果的，可累计计算）的房屋建筑工程的施工阶段全过程造价控制和工程结算审核业绩的，每有个得1分，最多得3分。本项计分时资格条件中的业绩参与计分。

注：评审时以投标人提供的工程造价咨询合同复印件（加盖投标单位公章）及工程结算审定单（或审计局审计结果）复印件（加盖投标单位公章）为准。

4、造价咨询服务工作方案（15分）

评标委员会对投标人的工作方案进行评审，评审得分区间为13-15分（以0.1为计分单位）。从方案的针对性、合理性、可行性上进行评判。该项得分取所有评委打分中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值，得分保留2位小数（第3位小数四舍五入）。从方案的以下几方面进行评判：

（1）企业内部管理制度及内部质量控制措施；

（2）项目组的组织形式、人员配备计划及人员岗位职责；

（3）项目组的工作程序、工作方法及措施、工作制度；

（4）对工程造价控制、合同管理的控制方法与措施；

（5）对工程造价控制特点、难点、关键点的认识，以及实施进程中如何对关键点进行控制；

（6）针对结算审核采取的主要技术措施。

二、定标办法

1、对于通过详细评审的投标人，评标委员会按其总得分由高低至推荐 1名中标候选人。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，招标人当场确定排名第一的中标候选人为最终中标人。

2、凡第一中标候选人以非正当理由放弃中标，没收其保证金。对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

3、在开标、评标过程中出现流标，评标委员会发现有疑似串标、围标现象，或所有投标报价均不符合市场行情或达不到市场平均水平的，经评标委员会商定可以否决本次招标。

三、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、不符合法律、法规规定，出现《盐城市市场廉政准入规定（试行）》限制情形的，按照规定予以废标处置。

第五部分  建设工程招投标通用评标规则

为进一步规范本次招标项目的评标、定标工作，制定本规则。

一、评标程序：

资信标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

二、不规范标书：评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评估法的，经评标委员会认定后减0.3—2分。评标办法采用合理低价的，经评标委员会认定做废标处理。

三、计价文件评审规定：评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

四、打分：评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。技术类评委打分在所有成员中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值作为投标人该项得分。每大项记分保留三位小数(第四位四舍五入)；总得分保留二位小数(第三位四舍五入)。

五、投标人得分并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，比较小数点后第三位值大小，得分高的排名靠前，若第三位仍相同的，由评标委员会按投标报价（二个费率相加）由低到高进行排序；如投标报价仍相同的，由招标人随机抽取确定排序。

六、争议处理： 评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存招投标办公室，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

七、违法违纪行为：在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。

八、评标中发现招标文件、工程量清单中有自相矛盾的问题，而在答疑中未能得到澄清处理的，应当统一采取剔除该项因素后再评标的措施。

- 第六部分  合同格式

江苏省建设工程造价咨询合同

（示范文本）

项 目 名 称：新都路南侧、北舍路东侧地块建设项目跟踪审计及一审服务项目

建 设 地 点：           盐城经济技术开发区

合 同 编 号：

咨 询 类 型：施工阶段全过程造价控制、工程竣工结算审核等

| 江苏省住房和城乡建设厅 | 制定 |
| --- | --- |
| 江苏省工商行政管理局 |  |

- 第一部分　建设工程造价咨询协议书

委托人：盐城世纪新城医疗健康管理有限公司

咨询人：　      中标人

依据《中华人民共和国民法典》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务（包括施工阶段全过程造价控制、工程竣工结算审核等造价咨询服务）：

1．项目名称：新都路南侧、北舍路东侧地块建设项目跟踪审计及一审服务项目

2．建设地点：盐城经济技术开发区境内

3．资金来源：自筹

4．工程用途：   /

5．项目规模：总投资额  按项目实际投资额为准 万元。

6．咨询业务范围及内容：新都路南侧、北舍路东侧地块建设项目的招标文件和预算审核、施工阶段全过程造价控制（含询价定价、签证变更审核等过程中一切造价咨询及审核）、工程竣工结算审核（一审）等造价咨询服务，具体详见招标文件。委托人保留对咨询业务范围进行调整的权利。

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1．建设工程造价咨询协议书；

2. 建设工程造价咨询合同专用条款；

3．建设工程造价咨询合同通用条款；

4．建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5．通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）招标文件；

（2）投标书及其附件；

（3）中标通知书。

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自2024年  月   日开始实施，至工程项目实施结束，若委托人提供咨询资料延后则时间相应顺延，若增加工作内容具体完成时间另行约定。

七、合同签订时间：2024年   月    日。

八、本合同正本2份，委托人、咨询人各执1份，副本 6 份，委托人 3 份，咨询人 3 份。

委　托　人：（盖章）　　　　　　　　　　　咨　询　人：（盖章）

法定代表人或                              法定代表人或

委托代理人：（签字）　　　　　            委托代理人：（签字）

住　　所：　　　　　　　　　　　　　　　  住　　所：

开户银行：　　　　　                      开户银行：

帐　　号：　　　　　　　　　　　　　　　  帐　　号：

电　　话：　　　　　　　　　　　　　　　  电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　　　　　　　  传　　真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　　  电子邮箱：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　  邮政编码：

- 第二部分　建设工程造价咨询合同通用条款

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

2、“咨询人”是指具有《工程造价咨询企业资质证书》,在建设工程造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作；

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条　咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条  咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条　咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第八条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表委托人签署相关文件。

第九条　委托人在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条 委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条　委托人应当按合同条款规定及时支付咨询费用。

咨询人的权利

第十二条　咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条  咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条  咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条  咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条　委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条  委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条  当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条  当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

咨询人的责任

第二十条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第二十一条　咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

第二十二条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十三条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十四条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条　咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务酬金

第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

第三十二条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

第三十四条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第三十五条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条  咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十九条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

- 第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

- 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1. 适用法律和法规：工程造价的相关法律、法规。

2. 工程造价计价办法：工程量清单计价。

3. 标准规范：国家和地方建设行政主管部门颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套的9本工程量计算规范、《江苏省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）等现行计价定额、2014年《江苏省建设工程费用定额》、江苏省、盐城市相关计价文件、政策性调整文件和国家有关法律、法规以及本项目关于工程造价咨询服务的相关文件。

第四条  本合同咨询项目负责人由         担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜。

第五条　建设工程造价咨询业务范围及内容

1．委托工程造价咨询的工程范围：新都路南侧、北舍路东侧地块建设项目跟踪审计及一审服务项目。

2.委托工程造价咨询业务的内容（下列内容有委托的在□中打√）：

2.1 建设工程造价咨询业务

投资决策阶段

□编制建设工程投资估算       □额设00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000√审核建设工程投资估算

□建设工程项目经济评价       □其它

工程设计阶段

□编制建设工程概算        □额设00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000√审核建设工程概算

□编制建设工程预算        □额设00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000√审核建设工程预算

□额设00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000√设计方案经济比较        □其它

工程发承包/招投标阶段

□额设00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000√审核招标文件造价控制条款

□编制工程量清单   □编制最高投标限价/发包工程预算（标底）

□额设00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000√审核工程量清单   □额设00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000√审核最高投标限价/发包工程预算（标底）

□参与审查经济标   □参与合同谈判，协助起草合同文本

□额设00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000√其它

√工程施工阶段

√分析合同价款（投标报价/发包工程预算），确定工程造价控制目标，编制资金使用计划

√审核工程计量与价款支付    √审核工程索赔与签证费用

√审核工程价款调整         √业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

√分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标       √其它

工程竣工阶段

□编制工程竣工结算书    √审核工程竣工结算    √其它

2.2 造价咨询其它业务

√工程造价鉴定及仲裁咨询   □编制工程造价计价依据

√提供工程造价信息服务     √其它

√本项目以EPC模式实施，要在EPC招标前给委托人提供相关技术咨询服务，要配合委托人做好项目造价咨询相关服务工作。

第八条  实施工程施工阶段造价咨询业务，要求咨询人常驻施工现场时，由委托人提供下列必要的办公条件： 委托人负责提供 。

第九条　双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：按委托人要求的时间和咨询人承诺的时间。

第十条　委托人应在　10  日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条  委托人授权         为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

第二十条　咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：赔偿金=直接经济损失× 酬金比率（扣除税金）,最高额度为工程咨询费的100%。

第二十三条  委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作由委托人负责对咨询人进行赔偿。 本合同约定的资料完整提供时间为    /    年   /   月   /   日。

第二十六条  咨询人发生额外工作包括：

□由于委托人提供的图纸等条件资料不全或发生变化，咨询人根据变化的条件资料发生的重复咨询工作；

□实施工程施工阶段造价咨询业务，由于委托人或第三人的原因工程建设周期延长；

□其它。

第三十条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

- 1、正常酬金计算方法

造价咨询服务费（含施工阶段全过程造价咨询基本收费）为：以项目各标段合同价为计算基数，按《江苏省工程造价管理协会关于印发<江苏省工程造价咨询服务收费指导意见>的通知》（苏建价协【2022】7号）的收费标准的     %计取。（如单个项目造价咨询服务费低于3000元的，则均按3000元计算）。

造价咨询服务费（含竣工结算阶段工程结算审核效益收费）为：以项目核减额为计算基数，按《江苏省工程造价管理协会关于印发<江苏省工程造价咨询服务收费指导意见>的通知》（苏建价协【2022】7号）的收费标准的     %计取。（如单个项目造价咨询服务费低于3000元的，则均按3000元计算）。

注：计取造价咨询服务费收费不考虑<江苏省工程造价咨询服务收费指导意见>的通知》（苏建价协【2022】7号）文件附件2，钢筋及预埋件费用不另计算费用。

本项目全部工程造价咨询服务内容的酬金结算时均包含在“施工阶段全过程造价咨询基本收费”及“竣工结算阶段工程结算审核效益收费”中，除以上费用外，委托人将不再另外支付任何阶段的任何工程造价咨询费用。

2、正常酬金支付方式

（1）每年年底委托人支付当年已完成的过程造价控制咨询服务费的70%；

（2）审定单出具后交复审单位审核结束后按审核结论扣除相应违约金（如有）后付清余款；

（3）咨询人提供增值税专用发票，税率6%，最终按实际开票税率结算。

（4）条件允许的情况下，可以采用数字人民币形式支付工程款，届时承包人应无条件配合开通数字人民币结算业务。

本咨询项目合同生效后  /  天内，委托人向咨询人支付咨询预付款 /  元；

3、其他约定

附加服务酬金：    /         ；

额外服务酬金：    /         。

第三十三条　双方同意用　/　支付酬金，按           /       汇率计付。

第三十八条  咨询人依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造价咨询工作，咨询质量满足委托方及行业主管的要求。咨询人提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。为保证咨询质量，委托人与咨询人约定，质量奖罚条款如下：详见附加条款。

第三十九条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第 2 种方式解决：

1、提交　　/　　仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

附加协议条款：

- 1、工程造价咨询内容

- （1）对招标人提供的预算进行复核，由审计单位负责对不合理的部分进行调整（包括图纸变更、预算的量价合理性、与施工方核对等）；审查招标文件并提出书面审核意见。

（2）审查投标文件、分析报价构成的合理性，提出分析意见；

（3）审核工程合同并出具书面审核意见；

（4）参加图纸会审并提出审计意见和建议；

（5）对标后的施工组织设计进行审核，加强对施工方案的技术经济比较，并出具书面意见；

（6）对工程所需的人工、材料、设备及时提供价格信息并提出审计意见和建议；依据大宗材料采购合同及设备购置合同，材料及设备实际进场情况，对材料采购及设备购置的结算款进行审计确认；

（7）现场踏勘、计量复核，对工程进度进行审核，控制工程款支付；

（8）对项目实施过程中所发生的设计变更费用、洽商签证费用、索赔费用、工程预付款、工程进度款的支付等各类事项进行审查，审查所发生的费用依据是否充分、工程量是否准确、手续是否完备、费用计取及支付是否合理，并发表审计意见。分析由此发生的造价变更原因并出具造价控制动态分析报告。

（9）当发生索赔时，依据签订的工程合同、会议纪要、工程索赔事项确认资料及现场工作记录等文件，审计索赔事项是否存在及索赔费用的合理性，对索赔费用进行审核并出具书面意见；

（10）参与工程相关项目验收；

（11）收集现场跟踪的相关结算资料；

（12）对送审结算的工程量进行审核，依据工程施工图纸、工程竣工图纸及设计变更及洽商签证资料及现场勘查情况，对施工单位送审结算中的工程量进行严格审核，确保工程量计算准确。对送审结算中的单价进行审核，依据工程合同的相关约定及工程实施过程中的认价文件，审核送审结算中工程单价、材料价格及设备价格等各类价格计取的合理性，确保结算价格准确合理。依据工程施工合同、工程招投标文件、工程设计变更及签证文件等审计资料及项目实际实施情况，审计送审结算中相关事项的费用计取依据是否充分。

（13）通过对送审竣工结算的严格审计，出具工程竣工结算初审意见，同委托人沟通并同施工单位谈判达成一致意见后，形成三方定案成果文件，出具工程竣工结算审计报告。做好结算审计相关配合工作，接受国家审计。

（14）提供项目人工、材料、设备等造价信息和与造价控制相关的其他咨询服务。

（15）签证工程量的计算准确率不低于98%。

（16）隐蔽工程的影像资料收集，偷工减料部分的证据收集，签证变更部分的影像资料收集，以及每日做日记，以上资料最终汇总成册交由委托人。

（17）审核农民工工资。

（18）审核EPC项目施工图预算等

2、咨询人的权利、义务和责任

2.1有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。

2.2依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内办理委托项目的审计工作。

2.3有权建议更换不称职或有其它原因不宜参与审计活动的委托人人员。

2.4如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，咨询人可以建议委托人进行修改。拒不修改的，咨询人有权单方面终止履行合同。

2.5咨询人拥有的其他权利：有权按照公开、公平、公正和诚实信用的原则独立开展工作；有权对按照国家有关规定执行审计活动中的保密义务。

2.6按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事审计活动。

2.7在委托授权范围内为委托人提供审计服务，不得将本合同所确定的审计服务转让给第三方。

2.8有义务向委托人提供审计资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作。

2.9在审计活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。

2.10因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过工程审计服务费总额（除去税金）。

2.11咨询人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争；

2.12 咨询人不得转包、不得给他人挂靠、不得半途而废。一旦发生上述情况之一者，立即终止合同并没收履约保证金。

3、跟踪审计服务要求及考核办法

3.1 跟踪审计服务要求

（1）咨询人的跟踪时间从中标之日起开始，直至出具工程结算报告。要求采取紧密型跟踪审计，事前审核，全过程跟踪。审计深度达到对建设项目的招投标文件、合同、进度款支付、材料和设备的采购、隐蔽工程、重大设计变更、结算等各个环节跟踪。每月25日前对月度（上月21日--本月20日）审计成果时行汇总上报。

（2）咨询人应依据签订的工程合同、会议纪要、工程索赔事项确认资料及现场工作记录等文件，审计索赔事项是否存在及索赔费用的合理性。

（3）咨询人应依据大宗材料采购合同及设备购买合同，及材料及设备实际进场情况，对材料采购及设备购置的结算款进行审计确认。

（4）咨询人应对项目实施过程中所发生的设计变更费用、洽商签证费用、索赔费用、工程预付款、工程进度款的支付等各类事项进行审查，审查所发生的费用依据是否充分、工程量是否准确、手续是否完备、费用计取及支付是否合理，并发表审计意见。

（5）咨询人应对送审结算中的单价进行审核，依据工程合同的相关约定及工程实施过程中的认价文件，审核送审结算中工程单价、材料价格及设备价格等各类价格计取的合理性，确保结算价格准确合理。

（6）咨询人应对送审结算的工程量进行审核，依据工程施工图纸、工程竣工图纸及设计变更及洽商签证资料及现场勘查情况，对施工单位送审结算中的工程量进行严格审核，确保工程量计算准确。

（7）咨询人应依据工程施工合同、工程招投标文件、工程设计变更及签证文件等审计资料及项目实际实施情况，审计送审结算中相关事项的费用计取依据是否充分。

（8）工程结算审核需要的隐蔽工程资料由咨询单位在项目实施阶段自行现场跟踪和收集。咨询单位须及时把控项目实施节点，及时跟踪和做好隐蔽工程记录。

（9）咨询人须接受委托人的管理，完成委托人要求的所有跟踪内容，项目结束后按要求完成项目档案归档。

3.2 处罚措施

（1）咨询人根据投标文件或合同的约定派遣具有相应资格的从业人员进行项目跟踪服务，服务时间须服从项目进度需要；咨询人派出的工作人员，须具有良好的职业道德，工作程序和方法必须符合国家和地方的相关法律、法规；人员必须为投标人员，不得变更，擅自变更者，每一人罚5000元，罚金直接从审计报酬或履约保证金中扣除，情节严重者委托人可解除合同，没收履约保证金，审计费用不予支付。

（2）咨询人应派遣投标文件和合同约定项目负责人参与本项目审计工作，在本项目跟踪审计过程中，项目负责人和投标时确认的项目部人员必须全程跟踪服务，且随叫随到，同时须执行招标人的考勤制度和值班制度，否则委托人有权终止合同，并要求咨询人支付违约金。中途项目负责人和项目部人员不能到岗，必须向委托人履行书面请假手续，未经委托人同意，每发生一次罚1000元整，罚金直接从审计报酬或履约保证金中扣除，累计达三次以上时，委托人可解除合同，没收履约保证金，审计费用不予支付。若擅自更换项目负责人的，经委托人提出仍未改正的，委托人有权终止合同，因此给委托人造成损失的，委托人将依法追偿。

（3）咨询人要保证所审计项目在规定的期限内完成审计工作，咨询人应在审计结束后15天内将所有文件装订好交给委托人，如内容不全需及时完善。上述咨询工作延误时间的，处以500元/天的罚款。

（4）咨询人应确保项目审计依法合规进行，如出现涉及投诉的，应积极处理，如咨询人故意推诿，造成投诉久拖不决，造成较坏影响或影响工程进展的，委托人不予支付该项目审计费，没收履约保证金，同时不免除其继续履约的义务，并不得再承接委托人业务；造成严重后果的，委托人有权依法追究其经济及法律责任。

（5）咨询人应在其审计责任期内就发现的任何问题发表独立、客观的书面审计意见，不应考虑委托人内部、外部的各种因素，也不论该问题当事人双方是否已经签字认可，如果失职，按照合同金额的2%承担因单方责任而造成的经济损失。

（6）咨询人需对询价结果的真实性、可靠性负责，必须附询价来源（包括但不限于询价单位的盖章文件），如因咨询人询价过低导致无法达成会商结果，委托人有权要求咨询人提供询价的单位来源，并由其按照询价价格实施内容，相关费用从总包处扣除；如询价单位拒绝根据询价价格实施，委托人按照50000元/次对咨询人处罚。

（7）质量标准：①对于大于1000万元工程，经复审要求偏差率不大于0.8%，若偏差率0.8%-1%之间的，审核费用按50%计算；若偏差率大于等于1.0%时，扣除全部审核费用，列入集团黑名单，取消合作资格。②对于1000万元及以下、100万元及以上工程，经复审要求偏差率不大于1.0%，若偏差率1.1%-1.5%之间，审核费用按50%计取；若偏差率大于等于1.5%时，扣除全部审核费用，列入集团黑名单，取消合作资格。③对于100万元以下工程，经复审或检查要求偏差率不大于1.5%，若偏差率1.5%-2.0%之间，审核费用按50%计取；若偏差率大于等于2%时，扣除全部审核费用，列入集团黑名单，取消合作资格。

（8）咨询人项目组人员每月考核天数不低于80%，如因特殊情况需书面向发包人请假，并委托其他人员（非本项目组现有人员）暂代其工作内容并对其负责，请假天数在月考核剩余20%范围内。

3.3本次跟踪审计服务项目如因特殊原因停止或长时间暂停，则合同也自动中止并结清已完成工作量的服务费用。计算方法：已完成工作量的服务费＝已完成工程量×投标费率收取，其它费用不予计算。

3.4若施工单位报审价核减费率超出5%，由施工单位支付审减额超过5%以外部分的审计费用，即审减费=（施工单位确定上报版的预结算费用—咨询公司的审核确认费用*1.05）*5%。

3.5项目组组成人员驻场要求

项目组日常驻场人员不少于3人，即项目负责人、土建专业、安装专业的一级注册造价工程师3人。其他项目组成员的根据专业需要进行调整，驻场人员须接受招标人的日常考核和值班安排。

3.6咨询人同时须接受发包人及世纪新城集团相关考核管理制度。

- 第七部分  投标文件格式

附件1：

- 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系                                （投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件2:

- 授权委托书

本人             (姓名)系                                   (投标人名称)的法定代表人，现委托               (姓名)为我方代理人。代理人根据本授权委托书，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         (项目名称)    投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投 标 人：          (盖单位章)

法定代表人：             (签字)

年      月      日

附件3：

- 投标函

（招标人）                     ：

1、根据已收到的                                                    的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位研究贵方招标文件的所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，并自愿按以下标准收取造价咨询服务费并按双方合同约定履行项目的造价咨询服务。

2、造价咨询服务费（含施工阶段全过程造价咨询基本收费、竣工结算阶段工程结算审核效益收费）最高投标限价：按《江苏省工程造价管理协会关于印发<江苏省工程造价咨询服务收费指导意见>的通知》（苏建价协【2022】7号）收费标准×     %计取。计取造价咨询服务费收费不考虑<江苏省工程造价咨询服务收费指导意见>的通知》（苏建价协【2022】7号）文件附件2，钢筋及预埋件费用不另计算费用。

3、一旦我方中标，我方保证在收到中标通知后立即进场，并确保按时完成造价咨询任务，满足招标人工程建设工期要求。

4、本次投标，我方将派出            （项目负责人姓名及联系电话）作为本项目的项目负责人。

5、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

6、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、资料均真实、有效，如有虚假，我方除无条件接受招投标监管部门的处罚外，自愿放弃自本项目投标之日起六个月在集团招投标的资格。

7、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                                         （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

开户银行名称：

开户银行帐号：

日    期：          年        月        日

附件4：

- 开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式        全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

服务单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

- 附件5：封袋式样：

新都路南侧、北舍路东侧地块建设项目跟踪审计及一审服务项目

投 标 文 件

投 标 人：                       （公章）

法定代表人

（或委托代理人）：              （签字或盖章）

日    期：        年     月     日

- 标书封面式样：

正或副本

新都路南侧、北舍路东侧地块建设项目跟踪审计及一审服务项目

投 标 文 件

投 标 人：                       （公章）

法定代表人

（或委托代理人）：              （签字或盖章）

日    期：        年     月     日